УТВЕРЖДАЮ

Директор   
ООО "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Слободин И.Б.   
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**ПРОГРАММА**

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**ООО "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

**НА 2025-2028 ГОДЫ**

# Вологда

# Пояснительная записка

# к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" на 2025-2029 годы

**1. Информация об ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ООО "ГЭСК", организация)**

Основные виды деятельности:

Основной вид деятельности ООО "ГЭСК" – осуществление функций по передаче электрической энергии.

Сведения о зданиях административного и административно-производственного назначения:

Административных зданий и производственных баз в собственности организации нет. В рамках осуществления деятельности арендуются офисные и производственные помещения. Затраты на энергетические ресурсы включены в стоимость арендной платы, за исключением электроэнергии.

Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники:

Автопарк ООО "ГЭСК" насчитывает 5 единиц спецавтотранспорта, в том числе 3 единиц арендованной и 2 единиц собственной техники.

Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество точек поставки, штуки | Количество точек поставки, оборудованных приборами учета, штуки | Количество точек поставки, оборудованных приборами учета, с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему, штуки |
| Всего | 4688 | 4648 | 335 |
| Юридические лица, ИП | 1112 | 1072 | 31 |
| Физические лица (многоквартирные дома) | - | - | - |
| Физические лица (частные домовладения) | 3136 | 3136 | 2236 |
| Вводы в МКД | 301 | 301 | 81 |

Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды:

Отпуск электроэнергии на хозяйственные нужды происходит по 5 точкам поставки.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество точек поставки электроэнергии (шт.) всего, из них: | 5 |
| оснащенных приборами учета электроэнергии | 5 |
| снащенных автоматизированной измерительной системой | 0 |
| не оснащенных приборами учета | 0 |
| оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации | 0 |

Сведения о потреблении энергетических ресурсов:

Предусмотрено снижение потребления электроэнергии за счет проведения инструктажей с персоналом по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на повышения уровня ответственности при пользовании энергетическими ресурсами, а также в целях их экономии.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления энергоресурсов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| электроэнергия, кВтч | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 |
| тепловая энергия | - | - | - | - | - |
| газ |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - |

Показатели баланса электрической энергии.

Данные об отпуске, потреблении и потерях электроэнергии представлены в Приложении № 4.

**2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.**

ООО "ГЭСК" непрерывно реализует мероприятия, предусмотренные программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Это позволяет снизить потери электрической энергии при ее передаче, а также повысить качество энергоснабжения потребителей.

**3. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за последние 5 лет**

Результатом реализации программы энергосбережения является снижение потерь электрической энергии при ее передаче:

тыс.кВт\*ч

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | План | Факт |
| 2020-2024 гг. накопительным итогом | 15693,600 | 15052,424 |

**4. Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний**

Сравнение показателей деятельности ООО "ГЭСК" с другими компаниями в аналогичной сфере деятельности из числа российский и зарубежных не осуществлялось по причине отсутствия единой информационной базы.

**5. Экономические показатели программы организации**

Экономические показатели программы приведены в Паспорте и Перечне мероприятий, являющихся неотъемлемой частью программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "ГЭСК" на 2025-2029 годы.

**6. Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче   
в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программ**

# Данные об отпуске, потреблении и потерях электроэнергии представлены в Приложении № 4.

# 7. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления энергоресурсов | Ед.изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Электроэнергия, | кВтч | 365000 | 364000 | 363000 | 362000 | 361000 |
| тыс.руб. | 1398,56 | 1394,72 | 1390,89 | 1387,06 | 1383,23 |
| тепловая энергия | кВтч | - | - | - | - | - |
| тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| газ | кВтч | - | - | - | - | - |
| тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| холодное водоснабжение | м.куб. | 280 | 278 | 276 | 275 | 273 |
| тыс.руб. | 28,3 | 28,1 | 27,9 | 27,8 | 27,6 |
| горячее водоснабжение | кВтч | - | - | - | - | - |
| тыс.руб. | - | - | - | - | - |

**8. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой   
в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид моторного топлива | Ед.изм. | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Бензин | л | 14000 | 13950 | 13900 | 13850 | 13800 |
| тыс.руб. | 1078,00 | 1074,00 | 1070,00 | 1066,00 | 1063,00 |
| Дизельное топливо | л | - | - | - | - | - |
| тыс.руб. | - | - | - | - | - |

**9. Фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы**

Значения целевых показателей программы по годам действия программы приведены в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "ГЭСК" на 2025-2029 годы.

**10. Распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения**

Информация о целевых показателях программы по годам действия программы приведены в форме «Целевые показатели», являющейся неотъемлемой частью программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "ГЭСК" на 2025-2029 годы.

**11. Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения**

Для стимулирования сотрудников в реализации Программы разработана система премирования. Результат достижения планового уровня потерь влияет на размер поощрения каждого сотрудника общества.

**12. Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы**

Информация о затратных мероприятиях, необходимых для реализации программы и достижения целевых показателей программы по годам действия программы, приведена в приложении 2, являющемся неотъемлемой частью программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "ГЭСК" на 2025-2029 годы.

Беззатратным мероприятием является обеспечение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

**13. Механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР**

В организации предусмотрен ежегодный мониторинг и контроль КПР. По итогам мониторинга и контроля производится расчет премирования сотрудников общества.

**14. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы**

В ООО "ГЭСК" осуществляется ежегодный мониторинг и контроль исполнения целевых показателей программы. По итогам мониторинга и контроля производится актуализация программы с изменением целевых показателей и иных параметров с учетом их фактического исполнения,  
и корректировки планов.

Директор ООО "ГЭСК" И.Б. Слободин

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер   
ООО "ГЭСК" А.Д. Богданов

Начальник СЭРС   
ООО "ГЭСК" С.С. Юдин